# 서비스 장애 사후분석(Post-mortem) 회의록

일시: 2025년 3월 12일(수) 14:00~17:00

장소: 본사 12층 엔지니어링 워룸

장애 일시: 2025년 3월 9일(일) 14:23~17:52 (3시간 29분)

문서번호: INC-2025-0042 | 심각도: P1 (서비스 전면 장애) | 작성자: SRE팀 안재민

## 참석자

| 이름 | 직책/팀 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 김태현 | CTO | 최종 검토 |
| 정민수 | Platform SRE팀장 | 인시던트 커맨더 |
| 안재민 | SRE팀 시니어 | 포스트모템 리더 / 서기 |
| 김태영 | 백엔드아키텍처팀장 | 백엔드 원인 분석 |
| 이미래 | 백엔드개발팀 리드 | 결제 서비스 담당 |
| 오성민 | 데이터엔지니어링팀장 | DB/데이터 분석 |
| 홍석준 | DevOps팀 시니어 | CI/CD / 배포 분석 |
| 임수진 | QA팀장 | 테스트 커버리지 분석 |
| 김서진 | 프로덕트팀 시니어 PM | 고객 영향 분석 |

# 1. 장애 요약 (Executive Summary)

2025년 3월 9일(일) 14:23 KST, WorkFlow Agent SaaS 서비스 전체가 약 3시간 29분간 중단되었습니다. 원인은 데이터베이스 마이그레이션 스크립트의 잘못된 실행으로 인한 PostgreSQL 프라이머리 DB의 테이블 락(Lock) 및 연쇄 커넥션 풀 고갈이었습니다.

영향:

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 장애 시간 | 3시간 29분 (14:23~17:52) |
| 영향 서비스 | WorkFlow Agent 전체 (웹, 모바일, API) |
| 영향 고객 수 | 682개사 (전체 고객의 94%) |
| 영향 사용자 수 | 약 12,000명 |
| 실패한 API 요청 | 약 2,340,000건 |
| 매출 영향 (추정) | 약 3,500만 원 (SLA 크레딧 + 이탈 위험) |
| SLA 위반 | 월간 가용성 99.9% → 99.52% (미달) |
| 고객 문의/컴플레인 | 247건 (이메일 180, 전화 42, 채팅 25) |

# 2. 상세 타임라인

| 시각 | 이벤트 | 행위자 |
| --- | --- | --- |
| 03.09 13:50 | DB 마이그레이션 스크립트 실행 (Alembic) | 백엔드 주니어 개발자 A |
| 03.09 13:50 | 마이그레이션: documents 테이블에 새 인덱스 추가 (ALTER TABLE) | 자동 실행 |
| 03.09 14:15 | documents 테이블 (320만 행) 전체 테이블 락 발생 | PostgreSQL |
| 03.09 14:20 | DB 커넥션 풀 포화 시작 (max_connections: 200) | 자동 |
| 03.09 14:23 | 서비스 전면 장애 — API 5xx 에러 급증 | 자동 감지 |
| 03.09 14:23 | PagerDuty 알림 발송 (P1) | 자동 |
| 03.09 14:28 | SRE 온콜 엔지니어(안재민) 확인, 초기 진단 시작 | 안재민 |
| 03.09 14:35 | DB 커넥션 풀 고갈 확인, 쿼리 로그 분석 시작 | 안재민 |
| 03.09 14:42 | ALTER TABLE 쿼리 확인 — 마이그레이션이 원인으로 판단 | 안재민 |
| 03.09 14:45 | 인시던트 커맨더(정민수) 소집, 전사 알림 | 정민수 |
| 03.09 14:50 | ALTER TABLE 쿼리 강제 종료 시도 (pg_terminate_backend) | 안재민 |
| 03.09 14:52 | 쿼리 종료 실패 — 연관된 트랜잭션이 롤백 중 | PostgreSQL |
| 03.09 15:00 | 고객 대상 장애 공지 게시 (상태 페이지) | 김서진 |
| 03.09 15:10 | 대안 1 검토: 리플리카 DB로 읽기 트래픽 전환 | 오성민 |
| 03.09 15:20 | 리플리카 전환 실행 — 읽기 전용 서비스 일부 복구 | 오성민 + 안재민 |
| 03.09 15:30 | 읽기 서비스 복구 확인 (대시보드, 문서 조회 등) | 안재민 |
| 03.09 15:45 | 쓰기 서비스 여전히 불가 — ALTER TABLE 롤백 진행 중 | 확인 |
| 03.09 16:30 | ALTER TABLE 롤백 완료 | PostgreSQL |
| 03.09 16:35 | 프라이머리 DB 커넥션 해제 시작 | 자동 |
| 03.09 16:45 | 커넥션 풀 정상화, 쓰기 서비스 복구 시작 | 안재민 |
| 03.09 17:00 | 전체 서비스 복구 확인 | 안재민 |
| 03.09 17:15 | 성능 모니터링 — 정상 범위 확인 | 안재민 + 정민수 |
| 03.09 17:30 | 미처리 큐(Kafka) 백로그 소진 시작 | 자동 |
| 03.09 17:52 | 모든 백로그 소진, 완전 정상화 확인 | 안재민 |
| 03.09 17:55 | 장애 복구 공지 게시 | 김서진 |
| 03.09 18:00 | 인시던트 종료 선언 | 정민수 |

# 3. 근본 원인 분석 (Root Cause Analysis)

안재민: 5 Whys 분석입니다.

Why 1: 왜 서비스가 중단되었는가?
→ DB 커넥션 풀이 고갈되어 모든 API 요청이 실패

Why 2: 왜 커넥션 풀이 고갈되었는가?
→ documents 테이블에 대한 ALTER TABLE (인덱스 추가) 쿼리가 전체 테이블 락을 걸어, 모든 읽기/쓰기 쿼리가 대기 상태에 빠짐

Why 3: 왜 ALTER TABLE이 전체 테이블 락을 걸었는가?
→ CREATE INDEX 대신 ALTER TABLE ... ADD INDEX를 사용했고, CONCURRENTLY 옵션을 사용하지 않음. 320만 행 테이블에 비-동시(non-concurrent) 인덱스 생성은 테이블 전체를 락

Why 4: 왜 CONCURRENTLY 옵션을 사용하지 않았는가?
→ Alembic 마이그레이션 스크립트 생성 시 자동 생성된 기본 코드를 그대로 사용. 개발자가 대용량 테이블에서의 영향을 인지하지 못함

Why 5: 왜 코드 리뷰에서 이를 발견하지 못했는가?
→ 마이그레이션 스크립트에 대한 코드 리뷰 프로세스가 없었음. 마이그레이션은 개발자가 자유롭게 실행 가능한 상태

근본 원인 요약:
1. (직접 원인) 대용량 테이블에 비-동시 인덱스 생성으로 인한 테이블 락
2. (프로세스 원인) DB 마이그레이션에 대한 코드 리뷰 및 승인 절차 부재
3. (문화 원인) 프로덕션 DB 변경의 위험성에 대한 팀 내 인식 부족

# 4. 기여 요인 (Contributing Factors)

| 요인 | 설명 | 영향도 |
| --- | --- | --- |
| 주말 배포 | 주말에 마이그레이션을 실행하여 시니어 엔지니어 부재 | 상 |
| 모니터링 갭 | DB 락 모니터링 알림이 없었음 (쿼리 시간만 모니터링) | 중 |
| 자동 롤백 미구현 | ALTER TABLE 실패 시 자동 롤백 메커니즘 부재 | 중 |
| 문서 부재 | DB 마이그레이션 안전 가이드라인이 문서화되어 있지 않음 | 중 |
| 테스트 환경 차이 | 스테이징 DB에 데이터가 1만 행뿐이라 문제 미발견 | 상 |
| 커넥션 풀 설정 | max_connections=200이 트래픽 대비 부족 (버스트 시) | 하 |

# 5. 잘한 점 (What Went Well)

1. PagerDuty 알림이 장애 발생 즉시(1분 내) 발송되어 빠른 인지 가능
2. SRE 온콜 엔지니어가 5분 내에 초기 진단 시작
3. 리플리카 DB 전환으로 읽기 서비스를 약 1시간 만에 부분 복구
4. 고객 커뮤니케이션: 장애 발생 37분 만에 상태 페이지 업데이트
5. 인시던트 커맨더가 명확한 역할 분담을 수행하여 혼란 최소화
6. 장애 복구 후 백로그 자동 소진 (Kafka 기반 비동기 처리의 강점)

# 6. 개선 필요 사항 (What Went Wrong)

1. ALTER TABLE 쿼리 강제 종료에 실패 — 롤백까지 약 2시간 대기
2. 프로덕션 DB에 대한 접근 통제가 느슨 — 주니어 개발자도 직접 마이그레이션 가능
3. 스테이징 환경이 프로덕션과 데이터 규모 차이가 큼 — 대용량 테스트 불가
4. 장애 중 내부 커뮤니케이션이 Slack에 분산 — 전용 인시던트 채널 생성이 15분 지연
5. 고객 SLA 위반에 대한 크레딧 자동 계산 시스템 없음 — 수작업 필요

# 7. 시정 조치 (Action Items)

| # | 조치 | 유형 | 담당 | 기한 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB 마이그레이션 리뷰 필수화 — 모든 마이그레이션 PR에 DBA/SRE 리뷰 필수 | 프로세스 | SRE팀장 | 즉시 | P0 |
| 2 | 프로덕션 DB 마이그레이션 실행 권한 제한 — SRE팀만 실행 가능 | 접근통제 | SRE팀장 | 3.14 | P0 |
| 3 | DB 마이그레이션 안전 가이드라인 문서 작성 | 문서 | SRE 안재민 | 3.21 | P1 |
| 4 | Alembic 마이그레이션 린트(Lint) 도구 도입 — CONCURRENTLY 미사용 시 경고 | 자동화 | DevOps 홍석준 | 3.28 | P1 |
| 5 | DB 락 모니터링 알림 추가 (pg_locks 기반, 5분 이상 락 시 알림) | 모니터링 | SRE 안재민 | 3.21 | P0 |
| 6 | 스테이징 DB 데이터 규모 확대 (프로덕션의 최소 10%) | 테스트 | 데이터팀 오성민 | 4.15 | P1 |
| 7 | 인시던트 대응 자동화 — Slack 인시던트 채널 자동 생성 | 자동화 | SRE 안재민 | 3.28 | P2 |
| 8 | SLA 크레딧 자동 계산 시스템 구현 | 시스템 | PM 김서진 | 4.30 | P2 |
| 9 | DB 커넥션 풀 한도 확대 (200→500) + PgBouncer 도입 | 인프라 | SRE 안재민 | 3.28 | P1 |
| 10 | 전사 대상 DB 마이그레이션 안전 교육 실시 | 교육 | SRE팀장 | 4.15 | P1 |
| 11 | 마이그레이션 Dry-Run 기능 구현 — 프로덕션 실행 전 영향 시뮬레이션 | 자동화 | DevOps 홍석준 | 5.30 | P2 |
| 12 | 주말/야간 배포 금지 정책 수립 (긴급 핫픽스 제외) | 프로세스 | SRE팀장 | 즉시 | P0 |

# 8. 고객 영향 및 대응

김서진 PM: 고객 영향 상세입니다.

| 영향 등급 | 고객 수 | 영향 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 심각 (서비스 중단 중 긴급 업무) | 23개사 | 긴급 문서 처리 불가, 회의록 유실 | 개별 사과 이메일 + 1개월 무료 + 전담 CS |
| 높음 (업무 지연) | 145개사 | 문서 분석/챗봇 사용 불가 | SLA 크레딧 (월 이용료 10%) + 사과문 |
| 보통 (일부 불편) | 514개사 | 읽기 기능 부분 복구 후 이용 | SLA 크레딧 (월 이용료 5%) + 사과문 |

SLA 크레딧 총액: 약 2,800만 원
추가 무료 연장: 23개사 × 1개월 ≈ 약 700만 원
합계 영향: 약 3,500만 원

이탈 위험: 장애 후 3개사에서 해지 문의 — CS팀이 리텐션 대응 중

# 9. 결론

김태현 CTO: 이번 장애는 방지할 수 있었던 사고입니다. 프로세스와 자동화가 부족했습니다.

핵심 교훈:
1. "프로덕션 DB 변경은 항상 위험하다" — 모든 변경에 리뷰와 승인 필수
2. "스테이징은 프로덕션을 반영해야 한다" — 데이터 규모 포함
3. "주말/야간 배포는 리스크가 높다" — 금지 정책 시행
4. "모니터링 없는 영역은 사각지대다" — DB 락 모니터링 즉시 추가

비난 없는 사후분석(Blameless Post-mortem) 원칙을 상기합니다. 이번 사고의 원인은 개인의 실수가 아니라, 시스템과 프로세스의 결함입니다. 우리는 시스템을 개선하여 같은 사고가 다시 발생하지 않도록 하겠습니다.

모든 Action Item의 진행 상황은 매주 금요일 SRE 위클리에서 추적합니다.

회의 종료: 17:00
작성: SRE팀 안재민
검토: SRE팀장 정민수
승인: CTO 김태현