# AI 기반 스마트 업무자동화 플랫폼 도입 제안서

제안사: 주식회사 넥스트이노베이션

제안일: 2025년 3월 12일

대외비

## I. 제안 개요

본 제안서는 한국전력공사(이하 '고객사')의 사내 문서 관리 및 업무 프로세스 혁신을 위한 AI 기반 스마트 업무자동화 플랫폼 'AutoFlow Enterprise' 도입을 제안합니다. 당사는 300여 개 기업의 업무 자동화 경험과 자체 개발 AI 엔진을 바탕으로, 고객사의 디지털 전환 목표 달성을 지원하겠습니다.

### 1. 프로젝트 배경

고객사는 연간 약 150만 건의 내부 문서를 생성·관리하고 있으며, 직원 설문 결과 업무 시간의 약 32%가 문서 작성·검색·결재에 소요되는 것으로 파악되었습니다. 또한 부서별 문서 양식 비표준화, 규정 준수 여부 수동 확인, 의사결정 지원 정보 분산 등의 문제가 업무 효율성을 저하시키고 있습니다.

### 2. 제안 목표

문서 처리 시간 50% 단축 (현 평균 45분 → 20분 이하)

규정 준수율 95% 이상 달성 (현 78% → 자동 검증 시스템)

문서 검색 소요 시간 80% 감소 (현 평균 12분 → 2분 이하)

연간 업무 자동화 절감 효과 32억 원 (인건비 환산 기준)

## II. 솔루션 소개

### 1. 핵심 기능

| 기능 | 설명 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| AI 문서 자동 분류 | 업로드된 문서를 자동으로 카테고리 분류 및 태깅 (정확도 96.3%) | 문서 정리 시간 70% 절감 |
| 지능형 문서 검색 | 자연어 질의 기반 시맨틱 검색 + 하이브리드 검색 (BM25 + Vector) | 검색 소요 시간 80% 감소 |
| 자동 문서 요약 | 긴 보고서를 핵심 내용 3~5줄로 자동 요약 + 키워드 추출 | 문서 검토 시간 60% 절감 |
| 규정 준수 자동 검증 | 작성 문서의 사내 규정·법규 위반 사항 실시간 감지 + 조항 출처 제시 | 규정 위반 사전 방지 90% |
| 회의록 자동 생성 | 회의 녹음/텍스트 기반 자동 회의록 작성 + 액션 아이템 추출 | 회의록 작성 시간 80% 절감 |
| 스마트 일정 관리 | 문서 내 일정 정보 자동 추출 + 캘린더 연동 + 리마인더 | 일정 누락 방지 |

### 2. 기술 아키텍처

AutoFlow Enterprise는 다음과 같은 기술 스택으로 구성됩니다.

AI Engine: 자체 개발 NextLM-7B (한국어 특화) + GPT-4 연동 (하이브리드)

RAG Pipeline: Qdrant Vector DB + BM25 + Cross-Encoder Reranker

Backend: FastAPI + PostgreSQL + Redis (세션/캐시)

Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS

Infrastructure: AWS EKS (Kubernetes) + CloudFront CDN

Security: AES-256 암호화, OAuth 2.0 + SAML SSO, 감사 로그

## III. 프로젝트 수행 계획

### 1. 추진 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 분석·설계 | 4주 (4월) | 현행 업무 프로세스 분석 요구사항 정의 시스템 설계 | SRS, 설계서 Prototype |
| 2단계: 개발 | 12주 (5~7월) | AI 모델 커스터마이징 시스템 개발 데이터 마이그레이션 | 개발 산출물 테스트 보고서 |
| 3단계: 테스트 | 4주 (8월) | 통합 테스트 사용자 수용 테스트(UAT) 성능 튜닝 | 테스트 결과서 성능 보고서 |
| 4단계: 배포·안정화 | 4주 (9월) | 운영 환경 배포 사용자 교육 안정화 모니터링 | 운영 매뉴얼 교육 자료 |

### 2. 투입 인력

| 역할 | 인원 | 등급 | 주요 역량 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM(프로젝트 매니저) | 1명 | 특급 | 대규모 SI 프로젝트 관리 15년 |
| AI 아키텍트 | 1명 | 특급 | LLM/NLP 전문, 논문 게재 12편 |
| 백엔드 개발 | 3명 | 고급~특급 | FastAPI, 대용량 시스템 설계 |
| 프론트엔드 개발 | 2명 | 고급 | React, UX/UI 전문 |
| 데이터 엔지니어 | 2명 | 고급 | ETL, Vector DB, 데이터 파이프라인 |
| QA 엔지니어 | 1명 | 중급 | 자동화 테스트, 성능 테스트 |

## IV. 제안 금액

| 항목 | 금액 (부가세 별도) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 개발비 | 6억 8천만 원 | 커스터마이징 포함 |
| AI 모델 라이선스 | 연 1억 2천만 원 | NextLM Enterprise + GPT-4 |
| 클라우드 인프라 | 연 4천8백만 원 | AWS 예상 비용 |
| 유지보수 (연간) | 개발비의 15% | 1억 2백만 원/년 |
| 교육 및 컨설팅 | 3천만 원 | 관리자+사용자 교육 3회 |
| 합계 (초년도) | 9억 7천8백만 원 | - |

## V. 기대 효과

| 항목 | 현재 | 도입 후 | 개선 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서 처리 시간 | 45분/건 | 20분/건 | 55% 절감 |
| 문서 검색 시간 | 12분/건 | 2분/건 | 83% 절감 |
| 규정 준수율 | 78% | 96% | +18%p |
| 회의록 작성 시간 | 2시간/건 | 15분/건 | 87% 절감 |
| 연간 절감 효과 | - | 32억 원 | ROI 327% (3년) |

## VI. 당사 역량

당사는 2018년 설립 이래 AI 기반 업무 자동화 분야에서 7년간의 경험을 보유하고 있으며, 487개 기업에 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 레퍼런스로는 삼성SDS 전사 문서관리 시스템, KB금융그룹 AI 규정 검증 시스템, LG CNS 스마트 워크플로우 등이 있습니다.

본 제안에 대해 궁금하신 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

담당자: 한도윤 상무 (글로벌사업본부)

연락처: doyun.han@nextinnovation.co.kr / 02-1234-5678