# 2025년 1분기 기술 리뷰 회의록 (Architecture Review Board)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 | 2025년 3월 7일 (금) 14:00 ~ 17:30 (3시간 30분) |
| 장소 | 본사 14층 대회의실 + Zoom (하이브리드) |
| 참석자 | 박서연 CTO(의장), 김수현 수석연구원(AI), 이하은 책임개발자(플랫폼), 장우진 보안운영팀장, 윤서준 DevOps리드, 한승우 AI플랫폼팀장, 각 팀 Tech Lead 8명 |
| 작성자 | 이하은 책임개발자 |

## 1. 아키텍처 변경 제안 심의

### 1.1 [승인] 문서 처리 파이프라인 비동기 전환

제안자: 한승우 | 영향 범위: document_service, chat.py, Qdrant 인덱싱

현황: 문서 업로드 시 텍스트 추출 → LLM 분석(요약/분류/태깅) → Qdrant 인덱싱이 모두 HTTP 요청 스레드에서 동기적으로 실행되어, 문서 1건 업로드에 평균 45초 소요.

제안: FastAPI BackgroundTasks + Redis Queue(ARQ) 기반 비동기 처리 도입.
  - Phase 1: Qdrant 인덱싱만 BackgroundTasks로 분리 (즉시 적용 가능)
  - Phase 2: LLM 분석을 ARQ Worker로 분리 (Redis 인프라 필요)
  - Phase 3: 실시간 진행률 SSE 스트리밍 (프론트엔드 연동)

예상 효과: 업로드 API 응답 시간 45초 → 2초 이하 (사용자 체감), 백그라운드 처리는 동일.

심의 결과: 만장일치 승인
조건: Phase 1을 2주 내 구현하여 프로덕션 검증 후 Phase 2 진행
담당: 한승우 + 백엔드팀 | 완료 목표: Phase 1 — 3/21, Phase 2 — 4/15

### 1.2 [조건부 승인] RAG 파이프라인 v2 — 조항 단위 재청킹

제안자: 김수현 | 영향 범위: Qdrant 벡터 DB, 규정 검색, 판단 Agent

현황: 현재 규정 문서는 500토큰 단위로 청킹되어 Qdrant에 저장. 조항 경계를 무시하고 잘리는 경우가 빈번하여 판단 Agent의 조항 출처 정확도가 78.4%에 그침.

제안:
  - 청킹 단위를 '조항(Article)' 기반으로 변경 (제N조 단위 분할)
  - 상위 문서 제목, 장/절 정보를 메타데이터에 포함
  - 짧은 조항은 인접 조항과 병합 (최소 100토큰), 긴 조항은 하위 항 단위로 재분할
  - 재청킹 스크립트: rebuild_qdrant.py (이미 작성 완료)

우려 사항 (장우진):
  - 기존 벡터 DB 데이터와의 호환성 — 재인덱싱 시 서비스 중단 발생 가능
  - 청킹 방식 변경으로 기존 검색 결과가 달라질 수 있음 — A/B 테스트 필요

심의 결과: 조건부 승인
조건: 스테이징 환경에서 기존 방식과 A/B 비교 평가 후 프로덕션 적용
담당: 김수현 + 경은(RAG) | 완료 목표: A/B 테스트 — 3/28, 프로덕션 — 4/7

### 1.3 [보류] MSA 전환 — 채팅 서비스 분리

제안자: 이하은 | 영향 범위: chat.py, 전체 배포 아키텍처

현황: 현재 모노리스 FastAPI 서버에서 채팅(SSE 스트리밍), 문서 관리, 일정, 인증이 모두 단일 프로세스로 실행. 채팅 스트리밍의 long-lived 커넥션이 다른 API의 커넥션 풀을 점유하여 간헐적 타임아웃 발생.

제안: 채팅 서비스를 별도 FastAPI 인스턴스로 분리하고, Nginx에서 /api/v1/chat/* 경로를 별도 upstream으로 라우팅.

반대 의견 (박서연 CTO):
  - 현 시점에서 MSA 전환은 운영 복잡도를 크게 높임 (단일 서비스 → 2개 서비스 + 서비스 디스커버리)
  - 커넥션 풀 문제는 pool_size 조정 + uvicorn 워커 수 증가로 해결 가능
  - 5단계(통합 및 테스트) 이전에 아키텍처 변경은 리스크가 큼

심의 결과: 보류 (5단계 이후 재논의)
대안: uvicorn --workers 4 + pool_size 조정으로 즉시 대응
담당: 이하은 | 조치 완료: 3/14

## 2. 기술 부채 현황 점검

이하은 책임이 '2025년 1분기 기술 부채 분석 보고서'를 요약 발표하였다 (별도 문서 참조).

주요 논의:
  - 의존성 취약점 7건 즉시 패치 합의 (DevOps: 윤서준, 3/14까지)
  - 프론트엔드 테스트 커버리지 42.1%는 심각한 수준 — 2분기 OKR에 '커버리지 60% 달성' 포함
  - chat.py의 event_generator 함수(540줄, 복잡도 29) 리팩토링은 MSA 전환 보류에 따라 단기적으로 핸들러 함수 분리만 진행

## 3. 인프라/보안 업데이트

장우진 팀장:
  - EC2 t3.xlarge → t3.2xlarge 업그레이드 완료 (메모리 8GB → 32GB, 3/5)
  - Qdrant Cloud Free tier 용량 한계 근접 — Managed Qdrant 전환 검토 필요
  - SSL 인증서 자동 갱신(Let's Encrypt) 설정 완료
  - GitHub Actions CI/CD 파이프라인에 SAST(CodeQL) + 의존성 스캔(Snyk) 추가 예정

윤서준 리드:
  - Docker 이미지 빌드 시간 8분 → 3분으로 최적화 (multi-stage build + 캐시 레이어)
  - 모니터링: Prometheus + Grafana 대시보드 구축 완료 (API 응답 시간, 에러율, DB 커넥션)
  - 알림: Grafana → Slack #ops-alerts 연동 완료

## 4. 액션 아이템 요약

| # | 항목 | 담당 | 마감 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 의존성 취약점 7건 패치 | 윤서준 | 3/14 | 진행 중 |
| 2 | 문서 처리 비동기 전환 Phase 1 | 한승우 | 3/21 | 착수 |
| 3 | RAG 조항 단위 재청킹 A/B 테스트 | 김수현, 경은 | 3/28 | 착수 |
| 4 | uvicorn 워커 수 조정 + pool_size 최적화 | 이하은 | 3/14 | 착수 |
| 5 | chat.py event_generator 핸들러 분리 | 이하은 | 3/28 | 예정 |
| 6 | 프론트엔드 테스트 OKR 수립 | 프론트엔드 TL | 3/14 | 예정 |
| 7 | Qdrant Managed 전환 비용 분석 | 장우진 | 3/21 | 예정 |
| 8 | CI/CD SAST + Snyk 추가 | 윤서준 | 3/28 | 예정 |

## 5. 차기 회의

일시: 2025년 4월 4일 (금) 14:00

안건: 비동기 전환 Phase 1 결과, RAG v2 A/B 테스트 결과, 2분기 기술 로드맵