# M&A 대상 기업 실사 결과 보고 회의록

일시: 2025년 3월 14일(금) 10:00~13:30 (3시간 30분)

장소: 본사 18층 경영회의실 (참석자 제한, 출입 기록)

보안등급: 극비 (Strictly Confidential) | 문서번호: MA-MTG-2025-0003

프로젝트 코드명: Project Lighthouse

## 참석자

| 직책 | 성명 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| CEO | 박진우 | 최종 의사결정 |
| CFO | 이정민 | 재무 실사 총괄 |
| CTO | 김태현 | 기술 실사 총괄 |
| CLO (법무총괄) | 박민서 | 법률 실사 총괄 |
| 전략기획본부장 | 오성진 | M&A 프로세스 총괄 |
| IR팀장 | 정유진 | 밸류에이션 |
| 외부 자문: 삼일PwC | 이현석 파트너 | 재무 실사(FDD) |
| 외부 자문: 법무법인 세종 | 김도현 변호사 | 법률 실사(LDD) |
| 외부 자문: BCG | 장민수 파트너 | 사업 실사(CDD) |

# 배경 및 목적

오성진 본부장: Project Lighthouse는 NLP/문서AI 분야의 기술력을 보유한 스타트업 인수를 통해 DocuAI 제품 경쟁력을 단기간에 강화하기 위한 M&A 프로젝트입니다. 3개 후보 기업에 대한 실사를 완료하였으며, 오늘 결과를 보고하고 최종 인수 대상을 결정합니다.

후보 기업 개요:

| 구분 | Alpha (주)딥랭귀지 | Beta (주)도큐브레인 | Gamma (주)텍스트마이너 |
| --- | --- | --- | --- |
| 설립 | 2019년 | 2021년 | 2018년 |
| 직원 | 45명 | 28명 | 62명 |
| 2024 매출 | 38억 원 | 15억 원 | 52억 원 |
| 핵심기술 | NLP 엔진, 자체 LLM(7B) | 문서 구조 분석, OCR | 텍스트 마이닝, 감성분석 |
| 고객수 | 25개사 | 12개사 | 40개사 |
| 투자유치 | 시리즈A 80억 | 시드 20억 | 시리즈B 150억 |
| 예상 인수가 | 250~300억 | 80~120억 | 400~500억 |

# 안건 1: 재무 실사(FDD) 결과

[발표: 삼일PwC 이현석 파트너]

## 1.1 Alpha — 딥랭귀지

이현석 파트너: Alpha의 재무 현황입니다.

| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | CAGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 12억 | 24억 | 38억 | +78% |
| 매출원가 | 5억 | 9억 | 13억 | - |
| 매출총이익 | 7억 | 15억 | 25억 | - |
| 매출총이익률 | 58% | 63% | 66% | +4%p/yr |
| 영업비용 | 18억 | 28억 | 35억 | - |
| 영업이익 | -11억 | -13억 | -10억 | 적자 축소 |
| 순이익 | -12억 | -14억 | -11억 | - |
| 현금 | 52억 | 38억 | 27억 | 감소 추세 |
| 월 번레이트 | - | - | 약 3억 | - |
| 런웨이 | - | - | 약 9개월 | 추가 자금 필요 |

이현석: Alpha는 매출 성장이 빠르고 매출총이익률이 개선되고 있으나, 아직 영업적자 상태입니다. 현금 런웨이가 9개월이므로 2025년 하반기에 추가 투자 유치 또는 인수가 필요한 상황입니다. 이는 협상에서 유리한 요소입니다.

주요 재무 리스크:
1. 매출 집중도: 상위 3개 고객이 매출의 52%를 차지 — 고객 이탈 시 매출 급감 위험
2. 이연수익: SaaS 선수금 8억 원 — 서비스 제공 의무 승계 필요
3. 미지급 세금: 원천세 체납 1.2억 원 — 가산세 발생 가능
4. 스톡옵션: 직원 스톡옵션 풀 15% — 행사 시 지분 희석 고려 필요
5. 우발채무: 전직 직원 부당해고 소송 1건 (청구액 5,000만 원)

## 1.2 Beta — 도큐브레인

이현석: Beta는 규모가 작지만 기술력이 독보적입니다.

| 항목 | 2023년 | 2024년 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 5억 | 15억 | +200% |
| 영업이익 | -8억 | -6억 | 적자 축소 |
| 현금 | 12억 | 6억 | 런웨이 약 6개월 |
| R&D 비율 | 85% | 72% | 연구 중심 |
| 고객당 ARPA | 4,200만 | 1,250만 | 소수 대형 → 다수 중소 |

재무 리스크:
1. 현금 런웨이 6개월 — 인수하지 않으면 폐업 가능성
2. 매출 전부 SI 프로젝트 — SaaS 전환 필요
3. 창업자 기술 의존도 극히 높음

이정민 CFO: Beta는 가격은 매력적이지만 SaaS 전환 비용과 핵심 인물 리텐션이 리스크입니다.

## 1.3 Gamma — 텍스트마이너

이현석: Gamma는 가장 규모가 크고 안정적입니다.

| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 32억 | 42억 | 52억 |
| 영업이익 | -5억 | 2억 | 5억 |
| 순이익 | -6억 | 1억 | 3억 |
| 현금 | 45억 | 52억 | 58억 |
| ARR | 24억 | 33억 | 42억 |
| Churn Rate | 1.5% | 1.2% | 0.9% |

재무 리스크:
1. 밸류에이션이 높음 — 시리즈B 포스트밸류 350억, 인수 프리미엄 감안 시 400~500억
2. 기존 투자자(VC 3개사) 동의 필요 — 드래그얼롱 조항 확인 필요
3. 기술 경쟁력보다 영업력 기반 성장 — 시너지 제한적

# 안건 2: 기술 실사(TDD) 결과

[발표: CTO 김태현]

김태현 CTO: 3개사의 기술 스택과 역량을 평가했습니다.

| 평가 항목 | Alpha | Beta | Gamma | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NLP 모델 수준 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | Alpha 자체 7B LLM 보유 |
| 코드 품질 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | SonarQube 기준 |
| 아키텍처 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | Gamma MSA 완성도 높음 |
| 테스트 커버리지 | 72% | 45% | 80% | - |
| 기술 부채 | 중 | 상 | 하 | Beta 프로토타입 수준 |
| API 설계 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | - |
| 보안 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | Gamma ISO 27001 |
| 확장성 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | - |
| AI/ML 역량 (인력) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Alpha/Beta AI 인력 우수 |
| 우리 기술 스택 호환성 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | Alpha Python/FastAPI 동일 |

김태현 CTO: 기술 관점에서 Alpha가 가장 시너지가 높습니다.

Alpha의 핵심 기술 자산:
1. 자체 개발 NLP 엔진 "DeepLang" — 한국어 특화, 문서 분류 정확도 94%
2. 7B 파라미터 경량 LLM "LangKo-7B" — 한국어 벤치마크 상위 5%
3. 문서 구조 분석 알고리즘 — 표, 이미지, 수식 인식
4. 특허 3건 (한국어 NLP 관련)

시너지 분석:
- 우리 RAG 파이프라인 + Alpha NLP 엔진 = 검색 정확도 92% → 97% 예상
- LangKo-7B를 우리 sLLM 대체 또는 보완 가능 (파인튜닝 기반)
- Alpha 팀 45명 중 AI 엔지니어 25명 — 우리 AI팀 즉시 강화
- 기술 스택(Python, FastAPI, PyTorch) 완전 호환

통합 예상 기간: 6~9개월
통합 리스크: 중 (아키텍처 차이보다 조직문화 통합이 관건)

# 안건 3: 법률 실사(LDD) 결과

[발표: 법무법인 세종 김도현 변호사]

김도현 변호사: 3개사의 법률 리스크를 보고드립니다.

| 리스크 항목 | Alpha | Beta | Gamma |
| --- | --- | --- | --- |
| 지재권 분쟁 | 없음 | 없음 | 특허 침해 소송 1건 (계류 중) |
| 노동 분쟁 | 부당해고 1건 (5천만) | 없음 | 없음 |
| 규제 리스크 | 개인정보 관련 시정권고 1건 | 없음 | ISMS-P 미인증 |
| 계약 리스크 | 고객 계약 중 비양도 조항 3건 | 없음 | Change of Control 동의 필요 5건 |
| 주주간 계약 | 드래그얼롱 없음 | 창업자 100% 지분 | 드래그얼롱 적용 (70% 이상 동의) |
| 스톡옵션 | 15% (행사가 낮음) | 10% | 12% |
| 경업금지 | 창업자 2년 | 창업자 3년 | 주요 임원 1년 |

김도현: Alpha의 법률 리스크는 관리 가능한 수준입니다. 부당해고 소송은 합의 가능성 높고, 개인정보 시정권고는 이미 시정 완료 상태입니다. 비양도 조항 3건은 개별 고객과 동의 협상이 필요합니다.

Gamma의 특허 침해 소송은 청구액 30억 원으로, 결과에 따라 인수가에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 이 소송이 해결되기 전 인수를 진행하면 리스크를 승계하게 됩니다.

# 안건 4: 사업 실사(CDD) 결과

[발표: BCG 장민수 파트너]

장민수 파트너: 시장 분석과 시너지 관점의 평가입니다.

한국 문서AI 시장 규모:
- 2024년: 약 3,200억 원
- 2027년 예상: 약 8,500억 원 (CAGR 38%)
- 주요 성장 동력: 생성형 AI 확산, 규제 강화(전자문서법), 업무 자동화 수요

경쟁 환경:
- 국내: 업스테이지, 리턴제로, 클로바(네이버), 우리(테크노바)
- 글로벌: DocuSign, Kofax, ABBYY, Google Document AI

Alpha 인수 시 시너지:

| 시너지 유형 | 연간 효과 | 실현 시기 | 확실성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 시너지: Alpha 고객에 우리 제품 크로스셀 | 20~30억 | 1~2년 | 중 |
| 매출 시너지: DocuAI 기능 강화로 신규 매출 | 40~60억 | 1~2년 | 중상 |
| 비용 시너지: 중복 인프라 통합 | 5~8억 | 즉시 | 상 |
| 비용 시너지: R&D 중복 제거 | 10~15억 | 6개월 | 중상 |
| 전략 시너지: 자체 LLM 확보 | (비용 절감 연 15억) | 6개월 | 상 |
| 전략 시너지: AI 인력 25명 확보 | (채용비 절감 약 12억) | 즉시 | 상 |
| 합계 | 약 100~140억/년 | - | - |

# 안건 5: 밸류에이션 및 인수가 협상 전략

[발표: IR팀장 정유진]

정유진 팀장: Alpha에 대한 밸류에이션입니다.

| 평가 방법 | 기업가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| DCF (할인율 15%) | 210~250억 | 5년 FCF 추정 |
| 매출 멀티플 (10x) | 380억 | 2024 매출 38억 기준 |
| EV/매출 (동종업계 평균 8x) | 304억 | - |
| 최근 투자 라운드 기준 | 200억 | 시리즈A 포스트밸류 |
| 시너지 반영 (DCF + 시너지 30%) | 270~325억 | - |

정유진: 적정 인수가 범위는 250~300억 원으로 판단합니다.

협상 전략:
1. 초기 오퍼: 220억 원 (DCF 하한)
2. 협상 상한: 300억 원 (시너지 반영 DCF 상한)
3. 구조: 현금 70% + 우리 주식 30% (Lock-up 2년)
4. Earn-out: 인수 후 2년간 매출 목표 달성 시 추가 50억 원
5. 에스크로: 인수가의 10% (30억 원) 18개월 에스크로 — 잠재 리스크 대비

이정민 CFO: 자금 조달 계획은, 현금 보유분 420억 원 중 200억 원 + 차입 100억 원으로 커버 가능합니다. 주식 교환분은 자사주 활용을 검토하겠습니다.

박진우 CEO: Alpha 창업자의 의향은?

오성진 본부장: 비공식 접촉 결과, Alpha 창업자 겸 CEO 이동건 대표는 인수에 긍정적입니다. 런웨이 이슈로 시리즈B를 준비 중이었는데, 전략적 인수가 더 나은 옵션이라고 판단하는 것 같습니다. 다만, 인수 후에도 AI 연구 독립성을 보장받고 싶어합니다.

# 최종 의결 사항

| # | 의결 사항 | 결정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인수 대상 선정 | Alpha (딥랭귀지) — 만장일치 | Beta: 기각, Gamma: 보류 |
| 2 | 인수가 협상 범위 | 250~300억 원 | 현금 70% + 주식 30% |
| 3 | Earn-out 조건 | 2년간 매출 목표 달성 시 추가 50억 | 구체 조건 CFO 설계 |
| 4 | 에스크로 | 인수가 10%, 18개월 | 법무팀 설계 |
| 5 | 향후 일정 | LOI 체결 → 정밀 실사 → SPA 체결 | 아래 참조 |
| 6 | Alpha AI 연구 독립성 | CTO 산하 독립 조직으로 유지 (2년) | 인수 조건에 명시 |
| 7 | 비밀유지 | 본 프로젝트 관련 모든 정보 극비 유지 | 위반 시 징계 |

# Action Items 및 향후 일정

| 일정 | 활동 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 3.17~21 | LOI(의향서) 초안 작성 | 법무팀 + 세종 |
| 3.24 | Alpha CEO 미팅 (LOI 제시) | CEO + 전략기획 |
| 3.28 | LOI 체결 목표 | 법무팀 |
| 4.1~30 | 정밀 실사 (FDD/TDD/LDD 심화) | 전 TF + 외부 자문 |
| 5.1~15 | SPA(주식매매계약) 협상 | 법무팀 + 세종 |
| 5.30 | SPA 체결 목표 | 법무팀 + CFO |
| 6.1~30 | 공정위 기업결합 신고 | 법무팀 |
| 7.1 | 클로징(Closing) 목표 | 전체 |
| 7~12월 | PMI(인수 후 통합) 실행 | CTO + CHRO |

회의 종료: 13:30
작성: 전략기획팀 오성진
승인: CEO 박진우

※ 본 문서는 극비이며, TF 멤버 외 무단 열람·복사·공유를 금지합니다.