# 통합 보안관제센터(SOC) 구축 및 운영 제안서

제출처: 주식회사 테크노바 | 제안사: 사이버실드 주식회사

제안일: 2025년 3월 | 사업기간: 12개월 구축 + 36개월 운영 | 총 사업비: 47.5억 원

# 1. 제안 개요

최근 기업을 대상으로 한 사이버 공격이 고도화·지능화되고 있으며, 랜섬웨어, 공급망 공격, APT(Advanced Persistent Threat), 내부자 위협 등 다양한 위협에 대응하기 위한 전문 보안관제 체계가 필수적입니다.

귀사는 현재 보안 솔루션이 개별적으로 운영되고 있어 통합적인 위협 가시성 확보가 어렵고, 보안 이벤트 대응에 평균 4.2시간이 소요되는 상황입니다. 당사는 AI 기반 통합 보안관제센터(SOC) 구축을 통해, 위협 탐지-분석-대응의 전 과정을 자동화하고 평균 대응 시간(MTTR)을 30분 이내로 단축하는 것을 목표로 합니다.

# 2. 현황 분석

## 2.1 보안 인프라 현황

| 보안 솔루션 | 제품 | 도입 시기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방화벽 | Palo Alto PA-5250 | 2022년 | 본사+IDC 2대 |
| IPS/IDS | Snort (오픈소스) | 2020년 | 룰 업데이트 지연 |
| WAF | F5 ASM | 2021년 | 웹 서비스 보호 |
| EDR | CrowdStrike Falcon | 2023년 | 엔드포인트 1,200대 |
| SIEM | Splunk Enterprise | 2021년 | 로그 수집·분석 (부분) |
| 이메일 보안 | Proofpoint | 2022년 | 스팸/피싱 필터 |
| DLP | Symantec DLP | 2020년 | 정보유출 방지 |
| VPN | Cisco AnyConnect | 2019년 | 원격 접속 |
| ZTNA | 미도입 | - | 도입 필요 |
| SOAR | 미도입 | - | 자동 대응 체계 없음 |
| 위협 인텔리전스 | 미도입 | - | IOC 수동 관리 |

## 2.2 보안 위협 현황 (최근 12개월)

| 위협 유형 | 탐지 건수 | 실제 침해 | 평균 대응 시간 | 최장 대응 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 피싱/스피어피싱 | 2,847건 | 23건 | 6.2시간 | 48시간 |
| 랜섬웨어 시도 | 127건 | 2건 | 3.8시간 | 12시간 |
| 웹 공격 (SQLi, XSS) | 15,234건 | 0건 | WAF 자동 차단 | - |
| 내부자 이상행위 | 342건 | 5건 | 18시간 | 72시간 |
| 악성코드 감염 | 89건 | 12건 | 4.5시간 | 24시간 |
| DDoS | 34건 | 3건 | 2.1시간 | 6시간 |
| 공급망 위협 | 12건 | 1건 | 24시간 | 72시간 |
| 합계 | 18,685건 | 46건 | 평균 4.2시간 | - |

## 2.3 핵심 문제점

1. 통합 가시성 부재: 각 보안 솔루션이 개별 운영되어, 공격의 전체 Kill Chain을 추적하기 어려움
2. 인력 부족: 보안팀 5명으로 24/7 관제 불가 (주간 근무 only, 야간·주말 무방비)
3. 수동 대응: SOAR 미도입으로 탐지 후 분석·대응이 수작업, 평균 4.2시간 소요
4. 위협 인텔리전스 부재: IOC(Indicator of Compromise) 수동 관리, 최신 위협 정보 반영 지연
5. 로그 사각지대: 클라우드(AWS), SaaS, OT(제조 설비) 영역 로그 미수집
6. 컴플라이언스 리스크: ISMS-P 인증 심사에서 관제 체계 미흡 지적 (2024.11)

# 3. 솔루션 설계

## 3.1 SOC 아키텍처

당사가 제안하는 SOC는 3개 계층으로 구성됩니다.

[Tier 1: 수집·탐지 계층]
- 로그 수집: 모든 IT/OT/클라우드 자산에서 로그 수집
- 데이터 소스: 방화벽, IPS, EDR, WAF, AD, DNS, Proxy, VPN, AWS CloudTrail, O365, OT 네트워크
- 수집량: 일 평균 50GB, 피크 시 100GB
- 정규화: CEF(Common Event Format) 기반 로그 표준화

[Tier 2: 분석·상관분석 계층]
- Next-Gen SIEM: 실시간 상관분석, 행위 분석(UEBA), ML 기반 이상 탐지
- 위협 인텔리전스: MITRE ATT&CK 매핑, IOC 자동 enrichment
- 탐지 룰: 500+ 기본 룰 + 귀사 맞춤 200+ 룰
- AI 모델: 이상 행위 탐지 (Isolation Forest + LSTM), False Positive 자동 필터링

[Tier 3: 대응·자동화 계층]
- SOAR: 자동 대응 플레이북 50+개
- 자동 차단: 악성 IP/도메인 방화벽 자동 등록, 감염 단말 네트워크 격리
- 티켓팅: 보안 사고 티켓 자동 생성, SLA 기반 에스컬레이션
- 포렌식: 디지털 포렌식 도구 연동 (메모리 덤프, 디스크 이미지)

## 3.2 주요 솔루션 구성

| 구분 | 제품 | 라이선스 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIEM | Elastic Security (ELK 기반) | Platinum, 50GB/일 | 오픈소스 기반, 확장성 |
| SOAR | Palo Alto XSOAR | 표준, 500 incidents/월 | 자동 대응 플레이북 |
| TIP | MISP + Anomali ThreatStream | MISP 무료 + Anomali 유료 | 위협 인텔리전스 |
| UEBA | Exabeam Advanced Analytics | 1,500 사용자 | 행위 기반 이상 탐지 |
| NDR | Darktrace Enterprise | 10Gbps | 네트워크 이상 탐지 AI |
| 취약점 관리 | Tenable.io | 1,500 자산 | 취약점 스캔·관리 |
| 포렌식 | Velociraptor + Autopsy | 오픈소스 | 디지털 포렌식 |
| 대시보드 | Grafana Enterprise | - | 실시간 관제 대시보드 |

## 3.3 자동 대응 플레이북 (주요)

| 플레이북 | 트리거 | 자동 조치 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피싱 메일 대응 | 사용자 신고 또는 이메일 보안 탐지 | 메일 격리, 발신자 차단, 수신자 알림, URL/첨부 분석 | 3분 |
| 랜섬웨어 대응 | EDR 탐지 또는 파일 시스템 이상 | 단말 격리, 프로세스 종료, 백업 확인, 포렌식 수집 | 5분 |
| 내부자 이상행위 | UEBA 이상 스코어 임계치 초과 | 계정 잠금, 접근 로그 수집, 관리자 알림 | 2분 |
| DDoS 대응 | NDR/방화벽 트래픽 이상 | CloudFlare 자동 활성화, 소스 IP 차단, ISP 연락 | 1분 |
| 악성코드 감염 | EDR 악성코드 탐지 | 단말 격리, 악성 파일 삭제, IOC 전파, 전수 스캔 | 5분 |
| 계정 탈취 | UEBA 비정상 로그인 탐지 | 세션 종료, MFA 강제, 비밀번호 초기화 안내 | 2분 |
| 취약점 긴급 대응 | CVE 긴급 알림 (CVSS 9.0+) | 취약 자산 식별, 임시 차단, 패치 우선순위 지정 | 10분 |

# 4. SOC 운영 모델

4.1 운영 인력

| 역할 | 인원 | 근무 형태 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC 매니저 | 1명 | 주간 | 관제 총괄, 리포팅, 고객 커뮤니케이션 |
| Tier 1 분석가 | 6명 | 3교대 24/7 | 실시간 모니터링, 초기 분석, 이벤트 분류 |
| Tier 2 분석가 | 3명 | 주간+온콜 | 심층 분석, 사고 조사, 포렌식 |
| Tier 3 분석가 | 1명 | 주간+온콜 | 고급 위협 분석, 위협 헌팅, 룰 개발 |
| 위협 인텔리전스 | 1명 | 주간 | IOC 관리, 위협 동향 분석, ATT&CK 매핑 |
| 합계 | 12명 | - | - |

4.2 SLA

| 항목 | P1 (긴급) | P2 (높음) | P3 (보통) | P4 (낮음) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정의 | 서비스 장애, 데이터 유출 | 보안 침해 시도 성공 | 의심 활동, 정책 위반 | 정보성 이벤트 |
| 초기 대응 | 15분 | 30분 | 2시간 | 8시간 |
| 에스컬레이션 | 30분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 |
| 해결/종료 | 4시간 | 8시간 | 24시간 | 72시간 |
| 보고 | 즉시 구두 + 24시간 내 서면 | 4시간 내 이메일 | 일간 리포트 | 주간 리포트 |

4.3 리포팅 체계

- 실시간 대시보드: 24/7 접근 가능, 위협 현황, 이벤트 통계, SLA 준수율
- 일간 리포트: 전일 주요 이벤트, 탐지 통계, 조치 현황 (매일 09:00 이메일)
- 주간 리포트: 주간 위협 동향, Top 10 이벤트, 개선 권고 (매주 월요일)
- 월간 리포트: 월간 통계, 트렌드 분석, SLA 이행 현황, 개선 과제 (매월 5일)
- 분기 리포트: 분기 성과 분석, 위협 전망, 투자 효과 분석, 개선 로드맵

# 5. 프로젝트 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 1. 설계 | 2025.04~05 (2개월) | 요구사항 분석, 아키텍처 설계, 수집 대상 정의 |
| 2. 인프라 구축 | 2025.06~07 (2개월) | 서버 설치, 솔루션 설치, 네트워크 구성 |
| 3. 로그 연동 | 2025.08~09 (2개월) | 데이터 소스 연동, 로그 정규화, 파서 개발 |
| 4. 룰/모델 개발 | 2025.10~11 (2개월) | 탐지 룰 개발, AI 모델 학습, 플레이북 구현 |
| 5. 테스트 | 2025.12~2026.01 (2개월) | 통합테스트, 레드팀 훈련, 튜닝 |
| 6. 운영 전환 | 2026.02~03 (2개월) | 관제 인력 투입, 병행운영, 안정화 |

# 6. 투자 비용

| 구분 | 항목 | 비용(만 원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구축 | SIEM/SOAR/UEBA 라이선스 (3년) | 72,000 | - |
| 구축 | NDR 라이선스 (3년) | 36,000 | Darktrace |
| 구축 | 취약점관리 (3년) | 18,000 | Tenable.io |
| 구축 | 서버/스토리지 | 15,000 | 로그 수집·분석 서버 |
| 구축 | 구축 컨설팅 | 24,000 | 12개월 |
| 운영 | 관제 인력 운영 (3년) | 216,000 | 12명 × 3년 |
| 운영 | 위협 인텔리전스 피드 (3년) | 18,000 | - |
| 운영 | 교육·훈련 | 6,000 | 모의 침투, 대응 훈련 |
| 기타 | 예비비 | 70,000 | - |
| 합계 | - | 475,000 | 47.5억 원 (4년) |

# 7. 기대 효과

| KPI | 현재 | 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평균 탐지 시간(MTTD) | 26시간 | 5분 | AI 자동 탐지 |
| 평균 대응 시간(MTTR) | 4.2시간 | 30분 | SOAR 자동 대응 |
| 보안 사고(침해) | 46건/년 | 5건 이하/년 | -89% |
| False Positive율 | 78% | 15% 이하 | AI 필터링 |
| 관제 커버리지 | 주간 only | 24/7/365 | 3교대 + 자동화 |
| 로그 수집 범위 | 30% (IT 일부) | 95% (IT+OT+Cloud) | 사각지대 해소 |
| ISMS-P 대응 | 보완조치 필요 | 충족 | 관제 체계 구축 |
| 랜섬웨어 피해액 | 약 8억 원/년 | 0원 | 자동 격리 |

# 8. 제안사 소개

- 회사명: 사이버실드 주식회사
- 설립: 2012년
- 매출: 580억 원 (2024년)
- 직원: 420명 (보안 분석가 180명, 엔지니어 120명)
- 관제 고객: 78개 기업 (금융 25개, 제조 20개, IT/통신 15개, 공공 18개)
- 인증: ISO 27001, ISMS-P, 정보보호 전문서비스 기업, 관제전문업체 (KISA)
- 주요 고객: KB금융그룹, SK텔레콤, LG전자, 한국전력, 삼성물산, 네이버클라우드