# 2025년 1분기 기술 부채 분석 보고서

플랫폼개발팀 | 작성일: 2025년 3월 10일 | 내부용

## 1. 개요

본 보고서는 AutoFlow 플랫폼의 기술 부채 현황을 정량적으로 분석하고, 우선순위별 해소 계획을 수립하기 위해 작성되었다. SonarQube, Snyk, GitHub CodeQL 등의 정적 분석 도구와 수동 코드 리뷰 결과를 종합하였다.

## 2. 기술 부채 현황 요약

| 지표 | 현재 값 | 목표 값 | Gap | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SonarQube 기술 부채 | 87일 | 30일 이하 | -57일 | High |
| 코드 커버리지 (Backend) | 68.3% | 80%+ | -11.7%p | Medium |
| 코드 커버리지 (Frontend) | 42.1% | 70%+ | -27.9%p | High |
| 코드 중복률 | 7.2% | 3% 이하 | +4.2%p | Medium |
| 순환 복잡도 > 20인 함수 | 34개 | 0개 | -34개 | High |
| 의존성 취약점 (High) | 7건 | 0건 | -7건 | Critical |
| 의존성 취약점 (Medium) | 23건 | 5건 이하 | -18건 | High |
| 미사용 코드 (Dead Code) | 약 12,000줄 | 0줄 | -12,000줄 | Low |
| 문서화율 (API) | 61% | 90%+ | -29%p | Medium |
| Python 타입 힌트 커버리지 | 34% | 80%+ | -46%p | Medium |

## 3. 주요 기술 부채 상세 분석

### 3.1 [Critical] 의존성 취약점 — 즉시 패치 필요

| 패키지 | 버전 | 취약점 | CVSS | 영향 | 패치 버전 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fastapi | 0.104.1 | CVE-2024-XXXX Request Smuggling | 8.1 | API 우회 공격 가능 | 0.109.0+ |
| pydantic | 2.5.2 | CVE-2025-XXXX ReDoS | 7.5 | 서비스 거부 가능 | 2.6.1+ |
| pillow | 10.1.0 | CVE-2024-YYYY Buffer Overflow | 9.8 | 원격 코드 실행 | 10.3.0+ |
| sqlalchemy | 2.0.23 | CVE-2024-ZZZZ SQL Injection (edge case) | 7.2 | 특정 조건 SQL 인젝션 | 2.0.28+ |
| axios | 1.6.2 | CVE-2024-AAAA SSRF | 7.8 | 서버사이드 요청 위조 | 1.6.8+ |
| react-router-dom | 6.20.0 | CVE-2025-BBBB Open Redirect | 6.1 | 피싱 공격 이용 가능 | 6.22.0+ |
| vite | 5.0.7 | CVE-2024-CCCC Path Traversal | 7.5 | 소스코드 노출 위험 | 5.0.13+ |

### 3.2 [High] 순환 복잡도 > 20인 함수 (상위 10건)

| 파일 | 함수명 | 복잡도 | LOC | 문제점 | 리팩토링 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| document_agent.py | _handle_doc_search | 38 | 287 | 조건 분기 과다 에러 처리 중첩 | 전략 패턴으로 분리 에러 핸들러 통합 |
| orchestrator.py | route_to_agent | 31 | 198 | intent별 분기문 하드코딩된 매핑 | 라우팅 테이블 분리 데코레이터 패턴 |
| chat.py | event_generator | 29 | 540 | 스트리밍 로직 + 비즈니스 로직 혼재 | 핸들러별 분리 async generator 체이닝 |
| sheets_service.py | export_project | 27 | 189 | 포맷팅 + 데이터 변환 + API 호출 혼재 | Builder 패턴 적용 단계별 함수 분리 |
| judgment_agent.py | _parse_llm_response | 26 | 156 | JSON 파싱 + 검증 + 보정 로직 혼합 | 파서/검증자/보정기 3단계 파이프라인 |

### 3.3 [High] 프론트엔드 테스트 부재

현재 프론트엔드 테스트 커버리지는 42.1%이며, 대부분 유틸리티 함수 단위 테스트이다. 핵심 컴포넌트(ChatWindow, DocumentDetail, ScheduleBoard 등)에 대한 통합 테스트가 전무하며, E2E 테스트(Cypress/Playwright)도 미구축 상태이다.

영향:
  - 리팩토링 시 사이드 이펙트 감지 불가 → 프로덕션 장애로 이어질 위험
  - 새 기능 개발 시 회귀 테스트 수동 수행 → 배포 주기 지연
  - 코드 리뷰 시 동작 확인 불가 → 리뷰 품질 저하

해소 계획:
  - 2분기: 핵심 컴포넌트 20개에 대한 React Testing Library 테스트 작성
  - 3분기: Playwright 기반 E2E 테스트 시나리오 30개 구축
  - CI/CD: PR 머지 조건에 커버리지 60% 이상 강제

### 3.4 [Medium] 백엔드 아키텍처 개선 필요 사항

① API 응답 포맷 비표준화: 엔드포인트별로 응답 구조가 다름 → 프론트엔드에서 어댑터 레이어 필요
  - 해소: 통합 응답 스키마(ResponseWrapper) 도입, 점진적 마이그레이션

② 에러 핸들링 비일관: 일부는 HTTPException, 일부는 try/except + 수동 응답
  - 해소: 글로벌 에러 핸들러 + 커스텀 예외 클래스 체계 구축

③ 환경 설정 분산: os.getenv() 직접 호출이 곳곳에 산재
  - 해소: Pydantic Settings 기반 중앙 집중 설정 관리 (app/config.py 확장)

④ DB 마이그레이션: startup 시 ALTER TABLE 직접 실행 → Alembic 미사용
  - 해소: Alembic 마이그레이션으로 전환, startup DDL 제거

⑤ 비동기 처리: 문서 분석, Qdrant 인덱싱이 요청 스레드에서 동기 실행 → 응답 지연
  - 해소: Background Tasks 또는 Celery/ARQ 기반 비동기 처리로 전환

## 4. 해소 우선순위 및 로드맵

| 우선순위 | 항목 | 예상 공수 | 담당 | 목표 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 (즉시) | 의존성 취약점 7건 패치 | 3일 | DevOps팀 | 2025-03-14 |
| P0 (즉시) | fastapi + pydantic 업그레이드 | 5일 | 백엔드팀 | 2025-03-17 |
| P1 (2주) | 순환 복잡도 상위 5건 리팩토링 | 10일 | 백엔드팀 | 2025-03-28 |
| P1 (2주) | 통합 응답 스키마 도입 | 5일 | 백엔드팀 | 2025-03-28 |
| P2 (1개월) | 프론트엔드 핵심 컴포넌트 테스트 | 20일 | 프론트엔드팀 | 2025-04-14 |
| P2 (1개월) | Alembic 마이그레이션 전환 | 7일 | 백엔드팀 | 2025-04-07 |
| P3 (분기) | 문서 분석 비동기 처리 전환 | 15일 | 백엔드+AI팀 | 2025-06-30 |
| P3 (분기) | E2E 테스트 프레임워크 구축 | 15일 | 프론트엔드+QA | 2025-06-30 |

## 5. 기술 부채 KPI

분기별 기술 부채 KPI를 측정하여 CTO에게 보고한다.

  - SonarQube 기술 부채: 분기당 20% 이상 감소
  - 의존성 취약점 High: 항시 0건 유지
  - 코드 커버리지: 분기당 5%p 이상 향상
  - 순환 복잡도 > 20 함수: 분기당 50% 이상 감소